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Приложение 1


ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ
НА  ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ МАНДАТ 
2023 – 2027   ГОДИНА

„НОВО  НАЧАЛО  ЗА  КЪРДЖАЛИ”
	
през 2025 г.




	

	I. ПРИОРИТЕТИ
	                      
                  

	
	

	
Приоритети и Специфични цели

	Краткосрочни цели 
	                            ОТЧЕТ  ЗА 2025г.
	

	
ПРИОРИТЕТ 1 

Създаване на подходящи условия и възможности за икономическо развитие, на основата на регионална интелигентна специализация и традиционни стопански отрасли.
	

	
1.1.Подобряване на бизнес инфраструктурата и бизнес климата на територията на община Кърджали.
	                           Дейности
	                               ОТЧЕТ 
	

	Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане  на гъвкави и адаптивни проекти, създаващи стимул за създаване и развитие на високотехнологичен, устойчив и дигитален бизнес.
	
1.1.1. Модернизиране на Индустриална зона Кърджали като ПЧП.

	    Дейността е продиктувана от  необходимостта за  изграждане на  инфраструктурата на ,,Източна индустриална зона“ – Кърджали, включваща подобряване на прилежащата техническа и пътна инфраструктура.

	    Към настоящия момент има решения на Общински съвет – Кърджали за допускане на изработването на ПУП-ПР и ПП, както и сключени договори за проектиране.


      Възложено е проектиране за разширяване обхвата на зоната чрез осигуряване на допълнително обслужваща инфраструктура с изграждане на две улици, както следва:
1. „Изработване на проект за план за регулация и парцеларен план на кв. 282, ПИ 40909.122.48 по КККР на гр. Кърджали, и поземлени имоти 40909.14.73, 40909.14.63, 40909.14.72, 40909.14.78, 40909.23.31, 40909.23.24, 40909.23.23, 40909.23.9, 40909.23.17, 40909.23.16, 40909.23.18 и 40909.23.113, 
2. „Източна индустриална зона”, гр. Кърджали и ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на  кв.118а, по плана на „Източна промишлена зона“, гр. Кърджали, за изграждане на улица за промишлено производствени нужди през ПИ 40909.122.341, ПИ 40909.122.341, ПИ 40909.122.342, ПИ 40909.122.53, ПИ 40909.122.54, ПИ 40909.122.65 и ПИ 40909.122.64.

	1. Изработен ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ и ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на кв.282, по плана на „Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали.
 Предстоят извършване на отчуждителни процедури за прокарване на новото трасе на улицата. Права за прокарване на улица през имоти о.т. 531 през имоти 40909.14.73, 40909.14.63, 40909.14.72, 40909.14.78, 40909.23.31, 40909.23.24, 40909.23.23, 40909.23.9, 40909.23.17, 40909.23.16, 40909.23.18 и 40909.23.113 гр. Кърджали, общ. Кърджали.

2. Изготвен технически проект за обект „Улица кв.282, по плана на „Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали.


1. Изработен ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на  кв.118а, по плана на „Източна промишлена зона“, гр. Кърджали. Предстоят извършване на отчуждителни процедури за прокарване на новото трасе на улицата  за промишлено производствени нужди през ПИ 40909.122.341, ПИ 40909.122.341, ПИ 40909.122.342, ПИ 40909.122.53, ПИ 40909.122.54, ПИ 40909.122.65 и ПИ 40909.122.64.

2. Изготвен технически проект за обект „Улица кв.118а, по плана на „Източна промишлена зона“, гр. Кърджали.
3.С цел осигуряване на финансиране, реконструкцията и разширяването на техническата инфраструктура на индустриална зона „Изток“ е  включено като дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с която Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс след 2026 г.

	

	
	
1.1.2. Изграждане на индустриална зона Юг.
    -Изграждане на инфраструктурата и модернизация на съществуваща инфраструктура на ,,Индустриална зона ЮГ“ и модернизация чрез осигуряване на административна подкрепа за привличане на нови местни и чуждестранни инвеститори чрез насърчаване на публично-частни проекти по изграждане на логистични центрове и развитие на нови /високотехнологични/ производства.

	Изработен ПУП-план за регулация. Изготвени пазарни оценки на имотите. Провеждат се търгове за продажба от заинтересовани лица. 
С цел осигуряване на финансиране, изграждането на техническата инфраструктура на индустриална зона „ЮГ“ е  включено като дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с която Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс след 2026 г.


	

	
1.2.Насърчаване на предприемачеството във всички форми – младежко, социално, женско и др., и във всички сектори нови индустриални производства, информационни технологии, производство на нови земеделски култури с висока добавена стойност, производство на медицинско оборудване.
	
1.2.1.-Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички. Разгръщане на потенциал за развитие на местната икономика и привличане на инвестиции, като част от мерки за насърчаване на икономическата активност и подкрепа за иновации и развитие на малките и средни предприятия /МСП/. 

	

	

	
	
1.2.2. Изграждане на тържища и борси за местните производители.

	
	

	
	
1.2.3. Прилагане на социални иновации, свързани с наемане на представители на маргинализираните групи и лица в неравностойно положение.

	С Решение № 78 от 28.03.2024 г. Общински съвет – Кърджали прие План за действие на Община Кърджали за изпълнение на Областната стратегия на област Кърджали за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024–2027 г. Планът представлява стратегически документ за реализиране на политиките за социално-икономическо приобщаване и активно участие на ромската общност.
Реализирането на общинската политика за интеграция на лица в неравностойно положение е непрекъснат процес, който служи като инструмент за хармонизиране на местните инициативи с националните политики, възможностите на местната власт и реалните потребности на жителите на общината. Основната му цел е подобряване на благосъстоянието на уязвимите групи и намаляване на риска от социално изключване.
Стратегическата цел на Плана е създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и активно участие на ромите чрез осигуряване на равен достъп до права, стоки и услуги, както и участие във всички сфери на обществения живот при стриктно спазване на принципите на върховенството на закона и недискриминацията.
Приоритетните области на действие на Плана включват: образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура, спорт и медии.
В община  Кърджали има назначени двама здравни медиатори, които работят с лица от рискови групи в кв. „Боровец“, гр. Кърджали и в махала „Дар дере“, с. Перперек.
В Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали работи трудов посредник – ромски медиатор, който улеснява обслужването на безработни лица от ромската общност и подпомага тяхната интеграция и реализация на пазара на труда.
Реализира се договор, сключен между Агенцията по заетостта и Община Кърджали за осигуряване на заетост по Национална програма „Активиране на неактивни лица“. По Договор № 90803101511016 от 18.11.2015 г. е назначен младежки медиатор. 
	

	 
	
1.2.4. Насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години.

	Експерти от Общинска администрация Кърджали участват в комисията за оценка на бизнес проекти за започване на самостоятелна стопанска дейност по реда на Закона за насърчаване на заетостта към Дирекция „Бюро по труда“. Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали прилага на практика набор от инструменти за трудово посредничество, както и методи и техники за подкрепа на безработни лица и за оценка на възможностите им за включване в заетост. Особено внимание и индивидуален подход се прилагат към лицата от уязвими и неравностойни групи на пазара на труда.
        Чрез прилагането на комплекс от активни мерки от страна на ДБТ се насърчават самонаемането и създаването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55-годишна възраст. Мерките са насочени към постигане на устойчива интеграция на тези лица както на пазара на труда, така и в социално-икономическия живот на общината.

	

	
1.3.Подпомагане дигитализацията на бизнес структурите по сектори на икономиката, вкл. и чрез развитие на електронните административни услуги за бизнеса.

	
1.3.1. Разработване на нови дигитални услуги и прилагане на съвременни дигитални продукти.


	
	

	
	
1.3.2. Обучение за ползване на дигитални услуги и прилагане на съвременни дигитални продукти.

     Дейността включва:
     - Обучение на трайно безработни лица, с фокус върху младежи, жени и лица над 55 години. за работа с нови облачни услуги на фирмите /предимно от индустрията и туризма/ с оглед на използване на съвременните технологии в производството и продажбите. 

	
	

	 1.4. Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, квалификацията и преквалификацията на човешките ресурси.
	
1.4.1. Повишаване на квалификацията и преквалификация на човешките ресурси.

    Дейността включва:
     -  Идентифициране и стимулиране на неактивни лица за включване на пазара на труда и регистрацията им в бюрата по труда; трудово консултиране и професионално ориентиране на младежи и безработни лица; чиракуване и стажуване на безработни лица; обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация за безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост; обучения за придобива на ключови умения и компетентности. 

	В община Кърджали има създадено работно място за длъжност „Младежки медиатор” по Национална програма „Активиране на неактивни лица“, Договор  № 908-0310-15-11016/18.11.2015 г. Младежкия медиатор посредничи между неактивните младежи, обект на Програмата и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от Дирекция „Бюро по труда“; работи съвместно с експерти от други институции и предлага пакет от услуги, които в максимална степен удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице; информира и консултира за подходящите работни места и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на младежи; работи активно на различни места, на местно ниво като средища за събиране на млади хора.

	

	
	
1.4.2. Създаване на временна заетост на социално изключени лица по съвременни ключови компетенции.

    Дейността включва:
     -- Създаване на нови работни места и осигуряване на временна заетост за социално изключени лица . Осигуряване на стимули за работодателите да разкриват работни места за младежи и безработни лица.

	         Община Кърджали, съвместно с Агенцията по заетостта, активно изпълнява национални програми по заетост и проекти, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Чрез тези инициативи се създават възможности за включване в заетост на безработни и икономически неактивни лица, с акцент върху уязвими групи на пазара на труда.
В тази връзка са реализирани следните договори, сключени между Агенцията по заетостта и Община Кърджали, за осигуряване на заетост:

 - Договор № ЗР-К3-09-08-03008#7/30.05.2024г.  по проект BG05SFPR002-1.003-0001 „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“, финансирана от Програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. По проекта са назначени 4 /лица/ с трайни увреждания за периода от 01.06.2024 г. до 31.06.2026г. /две години/. Всички  назначени лица са на длъжност – Общ работник  

 - Договор № ЗР-КЗ-09-08-08168#11/11.04.2025 г. по проект BG05SFPR002-1.003-0001 „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“,,  финансирана от Програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.  По проекта са назначени 4 /лица/ с трайни увреждания на длъжност „Главен специалист“ към Общинска администрация – Кърджали, за периода от 22.04.2025 г. до 21.04.2027 г. /две години/.;

 - Договор № МЗПРЧР-09-08-3844#12/03.12.2024 г.  по проект BG05SFPR002-3.001-0001 „Младежка заетост +“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.
Целевата група по проекта са младежи на възраст от 16 до 29 години включително, които са продължително безработни и неучащи младежи.
По проекта са назначени 3 младежи за периода от 06.12.2025 г. до 05.09.2025 г.

 - Договор № МП-09-08-723#8/24.09.2025 г. по проект BG05SFPR002-3.002-0001 „Младежки практики“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.
По проекта са назначени 26 младежи на възраст от 18 до 29 години, на длъжност „Общ работник“ към кметства на територията на община Кърджали, за период от 01.10.2025 г. до 31.03.2026 г. (шест месеца).
Със Заповед № 1541 от 01.10.2025 г. на кмета на община Кърджали за младежите са определени 20 ментора.

 - Договор № МП-09-08-2219#7/10.12.2025 г. по проект BG05SFPR002-3.002-0001 „Младежки практики“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд +.
По проекта са назначени 38 младежи на възраст от 16 до 29 години, на длъжности „Работник озеленяване“, „Общ работник“ и „Пазач“ към кметства на територията на община Кърджали, както и в Общинската администрация, за период от 01.10.2025 г. до 31.03.2026 г. (шест месеца).
Със Заповед № 1991 от 16.12.2025 г. на кмета на община Кърджали за младежите са определени 27 ментора.       

 - Договор № 21036-09-08-171#7/31.10.2025 г. сключен е договор между Агенцията по заетостта и Община Кърджали за участие в „Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“ – Компонент 2 „Аварийни дейности“. По програмата е осигурена заетост за 20 лица за периода от 01.11.2025 г. до 31.12.2025 г. (два месеца).

 - Договор № № 908-0014-23-11009/10.10.2023 г. за участие в Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, по която е назначено 1 (едно) лице на длъжност „Чистач – хигиенист“ за периода от 16.10.2023 г. до 15.10.2025 г.

	

	 
ПРИОРИТЕТ 2

Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и благоустрояване на населените места.
 
	


	 2.1.Рехабилитация, модернизация на пътната инфраструктура в населените места.
	
2.1.1. Реализация на проект/и за основен ремонт и рехабилитация на пътища част от общинска пътна мрежа на гр. Кърджали.
  
    Дейността включва:
    -Необходимост от  подобряване на пътищата чрез рехабилитация на съществуващата  мрежа и изграждане на нови съоръжения там където е необходимо.
      Изготвени са Техническите проекти и издадени разрешения за строеж за извършване на СМР на;
   1. Път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – 
Енчец – Бленика – Дъждовница – участъка от км. 2+427 до км.10+277 ( от завоя преди моста  до с. Дъждовница )
   2.ТП на Път KRZ1286 / І-5, Кърджали 
- Момчилград/ кв. Гледка -  Островица /от км. 1+769 до км. 5+000 /участъка от обръщалото в Г. Гледка до мелницата/
    3.ТП и СМР на Път KRZ2294 / III – 
5072, Кокиче - Сестринско / Миладиново - Конево - Бяла поляна - Страхил войвода / НKV2177 / 
     4.ТП и СМР на Път KRZ2297/ III - 865 
/ Бойно - Велешани - мах. Сахранлер 
     5.ТП и СМР на Път КRZ 2300 / ІІІ-
507,  Кърджали - Жинзифово / - Скалище - Гъсково - Звезден - Орешница - / КRZ2300 /
     6.ТП мостово съоръжение на път с. 
Бленика – Долна Бленика, премостващо дере.
	Изпълнени и въведени в експлоатация следните обекти :
   1. Път KRZ1285 / І-5 / Кърджали – 
Енчец – Бленика – Дъждовница – участъка от км. 2+427 до км.10+277 ( от завоя преди моста  до с. Дъждовница )
   2.ТП на Път KRZ1286 / І-5, Кърджали 
- Момчилград/ кв. Гледка -  Островица /от км. 1+769 до км. 5+000 /участъка от обръщалото в Г. Гледка до мелницата/
    3.ТП и СМР на Път KRZ2294 / III – 
5072, Кокиче - Сестринско / Миладиново - Конево - Бяла поляна - Страхил войвода / НKV2177 / 
     4.ТП и СМР на Път KRZ2297/ III - 865 
/ Бойно - Велешани - мах. Сахранлер 
     5.ТП и СМР на Път КRZ 2300 / ІІІ-
507,  Кърджали - Жинзифово / - Скалище - Гъсково - Звезден - Орешница - / КRZ2300 /
С това са се подобрили техническите характеристики на пътищата чрез рехабилитация на съществуващата  мрежа и  изграждане на нови съоръжения към тях.

	

	
	
2.1.2. Реализация на проекти за изграждане на нови и рехабилитации на съществуващи мостове.
    
      Мобилността на населението в общината изисква подобряване на пропускателната способност на тесните места в градската пътна инфраструктура - мостовете над река Арда.
     Това налага необходимостта от изграждане на нови съоръжения и рехабилитация на съществуващите такива, включително: 
     1. Поставяне на начало за технически и проектни  проучвания, включително и за финансиране, за изграждане на нов мост за автомобилно движение – връзка на кв. Възрожденци със Стара градска част.
      2. Реконструкция и обновяване на пешеходен мост – пасарелка при Пазара.
     3. Рехабилитация и реконструкция на въжен мост. 

	
Възложени проучвателни дейности, геодезия и сондажи за поставяне на начало за изготвяне на технически проектни за изграждане на нов мост за автомобилно движение – връзка на кв. Възрожденци със Стара градска част.
Обекта  е „Нов мост над р. Арда и пътни връзки от о.т. 2249, 2019, Р1 до Р2, от ул. „Никола Иванов” до ул. "Вашингтон”, гр. Кърджали


Изготвен технически проект за основен ремонт на „Улица „Стефан Стамболов“ от о.т. 2149 до о.т. 2120 и от о.т. Р50 до о.т. 2119, гр. Кърджали“. Участъкът за ремонт представлява част от ул.„Стефан Стамболов“, намираща се между кръстовищата и с ул.„Републиканска“ (централна част на града) и бул.„Христо Ботев“ (кв.„Възрожденци“). Улица „Стефан Стамболов“ свързва централната градска част на гр.Кърджали с най-големия жилищен квартал на гр.Кърджали – кв.„Възрожденци“. Улицата преминава над река „Арда“ с мостово съоръжение, който е с дължина 573 м.

	

	 
	
   2.1.3. Изграждане и основен ремонт на улична мрежа и паркове, площади и паркинги за паркиране в централна градска част и кварталите. 

    - Като част от създаването на качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура се предвижда  изграждане, обновяване и реконструкция на зони за паркиране и други мерки по организация на паркирането в близост до ключови възли на обществения градски транспорт извън градския център. В това число се включват и проекти за благоустрояване на междублокови пространства в градския център, включващи:
   1. Рехабилитация, реконструкция, и улично озеленяване за следните улици и прилежащи тротоари за:

 -  ул. „Н. Бозвели“, ул. „Сава Филаретов“, ул. „Васил Друмев“, „Райна Княгиня“, ул.„Захари Зограф“, ул. „П. Р. Славейков”, ул.”Ангел Кънчев”, ул. ”Баба Тонка”, ул. "Петко Калчев";       
   - Изграждане на улици – тераси север и юг, етап I и II;
   2. Изграждане на ул. "Арпезос" в парк ,,Арпезос“;
   3. Изграждане на улици в кв. Възрожденци – терасите;
   4. ул. „Кап. П. Войвода“, бул. „Беломорски“, ул.“Опълченска“, ул. „Здравец“, ул. „Стадионска“ и ул. “Одеса“, „Георги Кондолов“, „Отец Паисий“, ул. „Кубрат“,  ул. "Заводска", ул. "Волга", ул. "Пирин", бул. „Сан Стефано“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Незнаен воин“, „Антим I” и „Г. Бенковски“, ул. „Самуил”, ул. ,,П.Р Славейков“, ул. „Руен”, ул. „Драва”ул. „Плиска”, ул. „Васил Априлов”, ул. „Владая”, ул. „Миньорска”, ул. „Полковник Дервингов”, ул. ”Васил Левски”, ул. „Кубрат”, ул.”Тутракан”, ул. „Ген. Делов”, ул. ”Дедеагач”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Т. Каблешков”, ул. „Осогово“ . 

   - Изготвени са технически проекти и издадени разрешения и одобрено финансиране за:
    1. „Ремонт на тротоарни и улични настилки и изпълнение на строително – монтажни работи по бул. „България” от о.т. № 403 до о.т. № 1723, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     2. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по бул. „Тракия” от о.т. № 967/966 до о.т. № 528/562, гр. Кърджали, Община Кърджали”
       3. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. „Възрожденци”-север от о.т. № 2129 до о.т. № 2141 и о.т. № 2140 до о.т. № 2125 гр. Кърджали, Община Кърджали”
       4. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. „Възрожденци”-юг №1 от о.т. № 2111 до о.т. № 2103 и о.т. № 2106 до о.т. № 2114 гр. Кърджали, Община Кърджали”
       5. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. „Възрожденци”-юг №2 от о.т. № 2097 до о.т. № 2090 и о.т. № 2092 до о.т. № 2100 гр. Кърджали, Община Кърджали”
       6. Улица " 5-ти декември" от о.т. 678 до о.т. 644, кв. ,,Байкал", гр. Кърджали
       7. ТП и СМР - Ремонт на ул. "Беласица" от о.т. 3214 до о.т. 3117, гр. Кърджали
       8. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Брацигово” от о.т. № 863, 866, 839, 877, 835 и 834 до о.т. № 839, гр. Кърджали, Община Кърджали”
       9. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Булаир” от о.т. № 945/221 до о.т. № 2159, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     10. „Ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Джон Атанасов” от о.т. № 2129 до о.т. № 2030, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     11. „Ремонт на улична настилка и улично осветление по ул. „Иван Балкански” от о.т. № 2145, до о.т. № 2258, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     12.„Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по част от ул. „Металург” от о.т. № 469/470 до о.т. № 225, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     13.„Ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Отец Паисий” от о.т. № 2095, 412 до о.т. № 211, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     14.„Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Христо Данов” от о.т. № 2441, 2454, 2457 и 2463 до о.т. № 2465, ж.к. „Възрожденци”, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     15.„Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Язовирска” от о.т. № 442 до о.т. № 850, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     16.„Реконструкция на улица Мара Михайлова от О.Т. 958 през О.Т. 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 до О.Т. 465, гр. Кърджали“
     17.,,Реконструкция на улица „Републиканска“ от О.Т. 139 през О.Т. 381, 371, 2129, 2128, 2053, 2054, 2055, 2059, 2062, 2091, 2093, 2094, 2099, 2100, 2145, 2146, 2153 до О.Т. 2148, от О.Т.2143 през О.Т.2144, 2147 до О.Т.2149, и от О.Т. 1249 през О.Т. 1263, 1250, 1251, 1252, 437, 958, 957, 9, 436 през О.Т.439, към О.Т.2“, гр. Кърджали.
     18. Оптимизация на границите, съответно и напаркоместата в ,,Синя зона“ в централна градска част на Кърджали, чрез обособяване на паркинги на възможни терени в междублокови пространства, осигуряване на буферни паркинги, реконструкция на уличната мрежа в зоната на ,,Синя зона“.  
    19.Ремонт и рехабилитация на улична инфраструктура в населените места на общината.
	
Изпълнени текущ ремонт на улица от о.т. 1251 до о.т. 1261 до "Тенис кортове на комплекс-Арпезос", гр. Кърджали;
2. Текущ ремонт на улица "Софроний Врачански"- "Държавен архив" от о.т. 995 до о.т. 996 ЦГЧ, гр. Кърджали; 
3. Текущ ремонт на улица "П.Р. Славейков" от о.т. 411 до о.т. 533 ЦГЧ, гр. Кърджали;
4. Текущ ремонт на улица "Драва" и ул. "Руен" от о.т. 414, 705 до о.т. 700 и 705 до 699, ЦГЧ, гр. Кърджали; 
5. Текущ ремонт на улица "Васил Априлов" от о.т. 572 до о.т. 593 и о.т. 571 до 407,  ЦГЧ, гр. Кърджали; 
6. Текущ ремонт на улица "Васил Левски" от о.т. 607 до о.т. 608, ЦГЧ, гр. Кърджали; 
7. Текущ ремонт на улица от о.т. 6750 до ул. "Мара Михайлова", ЦГЧ, гр. Кърджали; 
8. Текущ ремонт на улица "Строител" от о.т. 771 до о.т. 608, ЦГЧ, гр. Кърджали; 
9. Текущ ремонт на улица "Полковник Петър Дервингов" от о.т. 693 до о.т. 691, гр. Кърджали; 
10. Текущ ремонт на улица "Пейо К. Яворов" от о.т. 1912 до о.т. 728, гр. Кърджали; 
11. Текущ ремонт на улица "Тодор Каблешков" от о.т. 213 до о.т. 708, гр. Кърджали; 
12. Текущ ремонт на улица "Жълтуша" от о.т. 303, 499, до о.т. 3099, гр. Кърджали; 
13. Текущ ремонт на улица "Юмер Лютви" от о.т. 1813 до о.т. 1, ЦГЧ, гр. Кърджали.

Обособена позиция №2 - Подмяна на настилка на улици в ж.к.”Възрожденци”, гр. Кърджали:
1. Текущ ремонт на улица "Добри Чинтулов" от о.т. 2623, 2615, 2619, 2613, 2612 до о.т. 2603 и от 2607 до 2724  до "Била" кв. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
2. Текущ ремонт на улица до бл. 57, ж.к. "Възрожденци" от о.т. 2604 до о.т. 2593, гр. Кърджали; 
3. Текущ ремонт на улица до бл. 53-54, ж.к. "Възрожденци" до "Ханай" от о.т. 2643, 2641 до о.т. 3104, гр. Кърджали; 
4. Текущ ремонт на паркинг до бл. 15, ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
5. Текущ ремонт на улица пред бл. 17, ж.к. "Възрожденци" от о.т. 2775 до о.т. 2776, гр. Кърджали; 
6. Текущ ремонт на паркинг пред бл. 2, ж.к. "Възрожденци" от о.т. 2669 до о.т. 2341, гр. Кърджали; 
7. Текущ ремонт на улица "Ангел Кънчев" от о.т. 2260 до о.т. 2261, кв. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
8. Текущ ремонт на улица от о.т. 2660 до о.т. 2629, 2628, от ул. "Баба Тонка" до ул. "Добри Чинтулов", кв. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
9. Текущ ремонт на улица "Ангел Кънчев" от о.т. 2457 до о.т. 2589, кв. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
10. Текущ ремонт на улица "Петър Берон" от о.т. 2066 до о.т. 2845, кв. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
11. Текущ ремонт на улица "Райко Жинзифов" от о.т. 2441 до о.т. 2101, кв. "Възрожденци", гр. Кърджали; 
12. Текущ ремонт на улица от о.т. 2343, 2345, 2347 до о.т. 2347, пред бл. 13, гр. Кърджали; 
13. Текущ ремонт на улица "Руси Русев" от о.т. 2444, 2523, 2524, 2525 до о.т. 2522, кв. "Възрожденци", гр. Кърджали.
Обособена позиция №3 - Подмяна на настилка на улици в ж.к. „Байкал”, гр. Кърджали: 
1. Текущ ремонт на улица "Въча" от о.т. 667 до о.т. 626, кв. "Байкал", гр. Кърджали;
2. Текущ ремонт на улица "Дружба" от о.т. 668 до о.т. 665, кв. "Байкал", гр. Кърджали;
3. Текущ ремонт на улица "Славянска" от о.т. 637, 636, 633, 632 и 254 и от 355, 354, 351 до о.т. 969, кв. "Байкал", гр. Кърджали.
Обособена позиция №4 – Подмяна на настилка на улици в ж.к.”Студен Кладенец”, гр. Кърджали: 
1. Текущ ремонт на улица "Опълченска" от о.т. 820, 978 до ул. "Металург", кв. "Студен Кладенец", гр. Кърджали;
2. Текущ ремонт на улица "Преспа" от о.т. 914 до 921, кв. "Студен Кладенец", гр. Кърджали.
Обособена позиция №5 – Подмяна на настилка на улици в ж.к. „Веселчане”, гр. Кърджали:
1. Текущ ремонт на улица към ПГТ "проф.д-р Асен Златаров" от о.т. 677 до о.т. 536 кв. "Веселчане", гр. Кърджали; 
2. Текущ ремонт на улица "Трапезица" от о.т. 444 до о.т. 1535 кв. "Веселчане", гр. Кърджали; 
3. Текущ ремонт на улица "Генерал Генев" от о.т. 445 до о.т. 1518 кв. "Веселчане", гр. Кърджали.
Обособена позиция №6 - Подмяна на настилка на улици в ж.к. „Гледка” и „Горна Гледка”,  гр. Кърджали7 
1. Текущ ремонт на улица "Елена Гичева" от о.т. 1650 до о.т. 844, кв. "Гледка", гр. Кърджали;
2. Текущ ремонт на улица "Свобода" от о.т. 30, 94 до о.т. 99, кв. "Горна Гледка", гр. Кърджали;
3. Текущ ремонт на улица "Вела Пеева" от о.т. 1632 до о.т. 829, кв. "Гледка", гр. Кърджали.


Изготвени технически проекти за улици :
ТП за основен ремонт на улица "Кап. Петко Войвода" от о.т. №945, 805, 899 до №904, гр. Кърджали
ТП за основен ремонт на улица и улично осветление на "Ген. Владимир Стойчев", от о.т. №203, 1867, до №1890, гр. Кърджали
ТП за изграждане на локални платна на бул. "Христо Ботев" от о.т.2070, 2076 и о.т.2080, 2081 до  2086,2085 и улично осветление, ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали
ТП за основен ремонт на улица “Никола Иванов“, ж.к. „Възрожденци” от о.т. 2256, 2249, 2206, 2198 до 2174, гр. Кърджали”
ТП за основен ремонт на улица “Васил Друмев“, ж.к. „Възрожденци” от о.т. 2109, 2112 до 2044, гр. Кърджали”
ТП за основен ремонт на улица “Родопи“, ж.к. „Байкал” от о.т. 623, 2173, 351 до 969, гр. Кърджали”
ТП за основен ремонт на улица “Мир“, ж.к. „Веселчане” от о.т. 429, 428, 427, 426 до 425, гр. Кърджали”
„Основен ремонт на бул. "Христо Ботев", кв. "Възрожденци" и ремонт на улично осветление от о.т. №2322 през №2311, 2068, 2078, 2101, 2119, 2144, 2158, 2173 до №2005, гр. Кърджали”


Изпълнени и въведени в експлоатация строежи:
1. „Ремонт на тротоарни и улични настилки и изпълнение на строително – монтажни работи по бул. „България” от о.т. № 403 до о.т. № 1723, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     2. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по бул. „Тракия” от о.т. № 967/966 до о.т. № 528/562, гр. Кърджали, Община Кърджали”
       3. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. „Възрожденци”-север от о.т. № 2129 до о.т. № 2141 и о.т. № 2140 до о.т. № 2125 гр. Кърджали, Община Кърджали”
       4. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. „Възрожденци”-юг №1 от о.т. № 2111 до о.т. № 2103 и о.т. № 2106 до о.т. № 2114 гр. Кърджали, Община Кърджали”
       5. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по локални платна на бул. „Христо Ботев”, ж.к. „Възрожденци”-юг №2 от о.т. № 2097 до о.т. № 2090 и о.т. № 2092 до о.т. № 2100 гр. Кърджали, Община Кърджали”
       6. Улица " 5-ти декември" от о.т. 678 до о.т. 644, кв. ,,Байкал", гр. Кърджали
       7. ТП и СМР - Ремонт на ул. "Беласица" от о.т. 3214 до о.т. 3117, гр. Кърджали
       8. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Брацигово” от о.т. № 863, 866, 839, 877, 835 и 834 до о.т. № 839, гр. Кърджали, Община Кърджали”
       9. „Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Булаир” от о.т. № 945/221 до о.т. № 2159, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     10. „Ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Джон Атанасов” от о.т. № 2129 до о.т. № 2030, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     11. „Ремонт на улична настилка и улично осветление по ул. „Иван Балкански” от о.т. № 2145, до о.т. № 2258, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     12.„Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по част от ул. „Металург” от о.т. № 469/470 до о.т. № 225, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     13.„Ремонт на улична настилка и строително – монтажни работи по ул. „Отец Паисий” от о.т. № 2095, 412 до о.т. № 211, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     14.„Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Христо Данов” от о.т. № 2441, 2454, 2457 и 2463 до о.т. № 2465, ж.к. „Възрожденци”, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     15.„Ремонт на улична настилка и изпълнение на строително – монтажни работи по ул. „Язовирска” от о.т. № 442 до о.т. № 850, гр. Кърджали, Община Кърджали”
     16.„Реконструкция на улица Мара Михайлова от О.Т. 958 през О.Т. 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464 до О.Т. 465, гр. Кърджали“
     17.,,Реконструкция на улица „Републиканска“ от О.Т. 139 през О.Т. 381, 371, 2129, 2128, 2053, 2054, 2055, 2059, 2062, 2091, 2093, 2094, 2099, 2100, 2145, 2146, 2153 до О.Т. 2148, от О.Т.2143 през О.Т.2144, 2147 до О.Т.2149, и от О.Т. 1249 през О.Т. 1263, 1250, 1251, 1252, 437, 958, 957, 9, 436 през О.Т.439, към О.Т.2“, гр. Кърджали.

	

	 
	
2.1.4. Изграждане на околовръстен път на Кърджали.

  - Дейностите по мярката се изразяват основно в логистична и институционална подкрепа за изграждането на околовръстен път на гр.Кърджали, реконструкцията на бул. ,,Беломорски“, както и при изграждането и реконструкцията на пътища от  I, II и III клас от републиканската пътна мрежа на територията на общината. 

	Процедира се ПУП-ПП. Държавна инвестиция. 
	

	 
	
2.1.5. Изграждане на зелени места за отдих-паркове и площади.

  - Като част от създаването на качествена и безопасна жизнена среда, включително зелена инфраструктура в населените места извън град Кърджали се предвижда проектиране и изграждане на паркове и площади. 
   За градските паркове се предвижда:
  - Актуализиране на проект и изграждане на Парк "Арпезос –юг" 
  -  Актуализиране на проект за дренаж на Парк "Арпезос - север" .   
     - Разработване и реализиране на технически проект за модернизация на Градската градина пред общината и превръщането на пространството между бул. "България" и ул. "Отец Паисий" в пешеходна зона и градска зона за отдих. 
   - Рехабилитация на парк "Горубсо" и парк "Простор".
      Дейността включва и създаване на видеонаблюдение на парковете, площадите, основните пътни артерии и възлови кръстовища, кръгови движения, пешеходни зони, входовете и изходите на града и др. места, с осигурено  финансиране и технически проект.
  
	Изготвен технически проект за „Рехабилитация на парк "Горубсо" и парк "Простор". Ново помощно футболно игрище в парк "Простор", гр. Кърджали.
      Изградено видеонаблюдение на парковете, площадите, основните пътни артерии и възлови кръстовища, кръгови движения, пешеходни зони, входовете и изходите на града и др. места, с осигурено  финансиране и технически проект.

В периода юни–септември 2025 г. бе реализиран проект "Обновяване на детски площадки за широко обществено ползване в населени места от територията на община Кърджали", Договор за БФП BG06RDNP001-19.199-0007-C01 по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. 
По проекта бяха изпълнени следните обекти: 
1. Изграждане на детска площадка в кв. 9 по КР на с. Иванци, община Кърджали; 
2. Основен ремонт на детска площадка в ПИ с идентификатор 56928.1.47 по КККР на с. Повет, община Кърджали; 
3. Основен ремонт на детска площадка в УПИ IV – за парк, кв.6 по КР на с. Солище, община Кърджали; 
4. Основен ремонт и преместване на детска площадка в ПИ с идентификатор 69852.54.11 по КККР на с. Стремци, община Кърджали; 
5. Основен ремонт и преместване на детска площадка в неурегулиран поземлен имот пл.сн. № 127 по КРП на с. Три могили, община Кърджали; 
6. Основен ремонт и преместване на детска площадка в поземлен имот №45 от кв. по КРП на с. Седловина, община Кърджали.
	

	
2.2.Изграждане, рехабилитация и модернизации на съществуваща ВиК, Енергопреносна  и Газопреносна инфраструктура.

	
2.2.1.Реализация на проект за реконструкция и модернизация на ВиК довеждаща и отвеждаща инфраструктура.

    Предвижда се:
 -  Водоснабдяване на махала "Изгрев" в с. Кобиляне и реконструкция ня резервоар 50м3 за махала "Огледна" с. Кобиляне;             
   - Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на опорните центрове - с. Стремци, с. Перперек, с. Костино, с. Опълченско и махала Сестрица, с. Звиница;
   - Реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа в крайградските села - Резбарци, Прилепци, Айрово, Сипей, Петлино и Рани лист;
     - Реконструкция, модернизация и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Кърджали – ІІ етап Воден сектор на гр. Кърджали /извън обхвата на І етап/;
      - Реконструкция канализационен колектор и канализационни клонове по ул. "Васил Левски", "Г.Бенковски", "Незнаен войн" и "Стефан Караджа" в гр. Кърджали;
   -  Проучване на канализационните зони за населени места под 2000 жители;
    -  Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бойно;
  -  Изграждане на канализационна мрежа в крайградските села - с. Резбарци, с. Прилепци, с. Айрово, с. Сипей, с. Петлино и с. Крайно село;
    -  Изграждане на канализационна мрежа на с. Опълченско и махала Сестрица;
   -  Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в селата в опорните центрове - с. Чифлик, с. Миладиново, с. Глухар, с. Перперек, с. Стремци;
   -  Изграждане на водоснабдяване и Вътрешна водопроводна мрежа с. Брош.
      Подписано е споразумение с МРРБ за финансиране на проекти за ВиК инфраструктура за:
   - ,,Водоснабдяване на с. Болярци“ с изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж.
    - ,,Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с. Главатарци“;
  -  ,,Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика“ с възложено иза изработване на технически проект.
   
	Изпълнени и въведени в експлоатация обекти през годината:
 Вътрешна водопроводна мрежа на с. Главатарци, общ. Кърджали.
Водоснабдяване на с. Долна Бленика Вътрешна водопроводна мрежа и довеждащ водопровод. 
„Разширяване на водопроводната и канализационната мрежа по ул. Плачи мост, гр. Кърджали“
Подмяна на канализация и укрепване на съществуваща подпорна стена в имот с идентификатор 40909.123.217 по КК на гр. Кърджали
„Разширение на вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика, общ. Кърджали“
ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ:
[bookmark: _Hlk210978301][bookmark: _Hlk167115005]ОБЕКТ: „Изграждане на нов водопровод от съществуващ водопровод до махала Разгоне на село Кьосево, общ.Кърджали“

[bookmark: _Hlk131683868]ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БРОЯ ВОДОИЗТОЧНИЦИ И САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ЗА С.БАЩИНО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“

ОБЕКТ: „Довеждащ водопровод от напорен резервоар до вътрешна водопроводна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа на с.Бащино, община Кърджали“

„ОБЕКТ: НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ОТ ВОДОИЗТОЧНИЦИ ДО НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР С.БАЩИНО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“

ОБЕКТ: „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД И ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ТАТКОВО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“

[bookmark: _Hlk135926775][bookmark: _Hlk135119372][bookmark: _Hlk134794271]ОБЕКТ: „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР ДО ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ЗВИНИЦА, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ- ЕТАП 1“.

„ОБЕКТ: ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР ДО ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.ЗВИНИЦА, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ- ЕТАП 2“.

[bookmark: _Hlk211000541]ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БРОЯ ВОДОИЗТОЧНИЦИ И САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ЗА С.ЗВИНИЦА, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“.

ОБЕКТ: „Напорен резервоар, помпена станция и довеждащи водопроводи от водоизточници до напорен резервоар село Звиница, община Кърджали“.

ОБЕКТ:  „ Осигуряване проводимостта на участъка от речното корито на река Арда („ Водно огледало Кърджали“ ) в урбанизираната територия на гр. Кърджали„

 „ОБЕКТ: Реконструкция и разширение на външни водопроводи към водоснабдителна група Перперек“

	

	
	
2.2.2.  Реконструкция и модернизация на Енергопреносна градска инфраструктура.

     Мярката е свързана с осигуряване на институционална подкрепа и мониторинг на проекти за изграждане на нови и/или заместващи мощности.

	

.
	

	 
	
2.2.3.Реализация на проект за разширяване на съществуващата градска газопреносна инфраструктура.

	

	

	2.3.Подобряване на енергийната ефективност на сгради и инсталации, системи и съоръжения на територията на община Кърджали.
	
2.3.1.Реализация на проект/и за рехабилитация на улици и модернизация на уличното осветление.

    Предвижда изграждане, обновяване и реконструкция на уличната мрежа и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея съгласно Плана за управление на движението в общината.

	  
	

	
	
2.3.2.Изграждане на енергийно ефективни сгради за живеене.

    Модернизацията по външните сградни ограждащи елементи включва:
· подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини 
и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.); 
· Модернизацията по системите за поддържане 
на микроклимата:основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения; 
· изграждане на системи за оползотворяване на 
енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на жилищни сгради.
     Одобрени са проектите за финансиране за енергийна ефективност за: 
    - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 39, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
    - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 29, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
    - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 45, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";   
     - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 56, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
    - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";   
    - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 55, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
    - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок ,,Христо Смирненски“, ул. ,,Пети септември“, " в гр. Кърджали";  
      - ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 3,,Явор“, ул. ,,Плиска“, в гр. Кърджали".
    - Стартирал е вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в общината по процедура ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ чрез подбор на предложения за инвестиции, за което са уведомени Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината.

	
През 2025 г. се изпълняваха дейностите съгласно сключени Договорите за финансиране на одобрените инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, а именно:
· BG-RRP-4.023-2294-С01/РД-02-29-853 от 26.11.2024 г., за инвестиция  "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 29, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
· BG-RRP-4.023-2378-С01/ РД-02-29-852 от 26.11.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в бл. "Христо Смирненски", ул. "Пети септември" № 3 в гр. Кърджали";
· BG-RRP-4.023-2285 -С01/РД-02-29-897 от 03.12.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 39, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали"
· BG-RRP-4.023-2311 -С01/РД-02-29-898 от 03.12.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 45, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
· BG-RRP-4.023-2613-C01 /РД-02-29-899 от 03.12.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 55, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
· BG-RRP-4.023-2647-С01/РД-02-29-901 от 03.12.2024г.  за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок "Явор",  ул. „Плиска“ № 1 в град Кърджали“;
· BG-RRP-4.023-2328 -С01/РД-02-29-1023 от 12.12.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 56, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали";
· BG-RRP-4.023-2383-С01/РД-02-29-1136 от 20.12.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блок 42, кв. "Възрожденци" в гр. Кърджали".
Изпълнението на инвестициите  ще приключи до 30 юни 2026 г.



	

	
	
2.3.3.Изграждане на енерго ефективни общински и обществени сгради.

      Повишаването на енергийната ефективност на обществените сгради в общината е от първостепенно значение за  ръководството на общината.  Вече са одобрени проектите за финансиране за :
    -   Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека ,,Н.Й.Вапцаров“ и Народно читалище ,,Обединение 1913“;
     -   Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата“ в град Кърджали“;
     -  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на Спортна зала "Арпезос" в град Кърджали";
     -  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска и областна администрации в град Кърджали“;
     -  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда (бивш окръжен народен съвет), гр. Кърджали“.

	
През 2025 г. се изпълняват дейностите по следните Договори за финансиране на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост: 
· BG-RRP-4.020-0264-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда (бивш окръжен народен съвет), гр. Кърджали“;
· BG-RRP-4.020-0191-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата“ в град Кърджали“;
· BG-RRP-4.020-0189-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ в град Кърджали";
· BG-RRP-4.020-0249-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на Спортна зала "Арпезос" в град Кърджали";
· BG-RRP-4.020-0299-C01 от 02.05.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска и областна администрации в град Кърджали“.
Изпълнението на инвестициите  ще приключи до 30 юни 2026 г.


	

	





2.4.Модернизация и рехабилитация на
образователната инфраструктура и подобряване на образователните услуги в общината.
	
2.4.1. Реализация на проекти за модернизация на детски градини и училища.
     
      Поддържането и развитието на мрежа от общински  начални и основни училища и детски градини, са част от мерките по задържане на качествената работна ръка в общината.
      Проектите, включени в тази дейност са: 
     1.Ремонт на детска площадка на  ДГ „Райна Княгиня”.
     2. Ремонт и мерки за енергийна ефективност за сграда на ДГ „Баба Тонка", кв. Възрожденци, гр. Кърджали.
     3. Основен ремонт на ученически и студентски общежития.
     4. Реконструкция и обновяване на сграда на ОУ „Климент Охридски” и на спортна площадка към него.
     5. Основен ремонт на сграда на ЦПЛР - ОДК и благоустрояване на прилежащ терен.
     6. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на ДГ „Ян Бибиян“ и ДГ „Дъга“.
     7. Ремонт и реконструкция на сградата на бивше спортно училище „Г. Бенковски“ .
     8. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Вл. Димитров Майстора" .
     9. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ"Щастие" и ДГ "Орфей".
    10. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец".
    11. Реконструкция и обновяване на сграда на ОУ „Васил Левски” и на спортна площадка към него.
    12. Реконструкция и обновяване на сграда на СУ „Йордан Йовков” и на спортна площадка към него.      
    13. Ремонт и модернизация на сградния фонд на професионалните гимназии в гр. Кърджали.. 

	Изпълнени: 
- Ремонт на детска площадка на  ДГ „Райна Княгиня”.
- Основен ремонт на ученически и студентски общежития.
- Ремонт и реконструкция на сградата на бивше спортно училище „Г. Бенковски“
Поддържането и развитието на мрежа от общински  училища и детски градини, са част от мерките по задържане на качествената образователна среда в общината.
· През септември 2025 г. започна да функционира  новоизградената детска градина в кв.“Възрожденци“ 
· През октомври започна да функционира обновената бивша ясла №5 в центъра на града.
· Новата детска градина в района на стотните блокове е изградена със средства от Националната програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища ” на Министерството на образованието и науката и съфинансиране от община Кърджали.  Капацитетът и е 128 деца, разпределени в 6 групи -  2 яслени групи и 4 градински. Новата придобивка е очаквана от дълги години от живеещите в квартала млади семейства.
· В сградата на Детска ясла №5  беше извършена реконструкция и обновяване със средства по същата програма и съфинансиране от общината. Изграден е и външен асансьор на сградата, осигуряващ достъп за хора с увреждания. В дворното пространство са обособени площадки за игра за всяка група. Капацитетът на яслата е 64 деца.
Успешно реализирани проекти по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН:
 - Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в УПИ I, кв.97 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, общ. Кърджали, ПИ с идентификатор №40909.118.68 по КККР на гр. Кърджали“, СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали. Изградена е комбинирана площадка за баскетбол и волейбол, пясъчник за трениране на скок, обособяване на фитнес зона и възстановяване на бетонна площадка за шах, рампи осигуряващи достъпна среда и осветителни стълбове.
- Проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ VII, кв.70 по ЗРП на кв. Гледка, гр. Кърджали /ПИ с идентификатор 40909.127.444 по КККР на гр. Кърджали“, ОУ „Васил Левски” гр. Кърджали. Изградена е спортна площадка за баскетбол и волейбол, разположена на площ 18 350м2.
- Проект „Изграждане на  спортна площадка в УПИ I, КВ.114 по ЗРП на кв. "Студен кладенец", гр. Кърджали, ПИ 40909.119.74 - тангира на север с улица, на юг с УПИ III за озеленяване, на запад с улица и на изток с улица и УПИ II. на гр. Кърджали“, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Кърджали. Изградена е игрище за футбол с ограда. 
- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортни площадки на открито, намиращ се на двора на училището в УПИ I, кв.30а по ЗРП на комплекс „Техникуми“ на гр. Кърджали“, ПГ по селско и горско стопанство гр. Кърджали. Осъществена е рехабилитация и обновяване на съществуващи спортни площадки на открито – игрище за футбол с ограда и осветление.
- Проект „Изграждане на нова спортна площадка“, Професионална гимназия по облекло и дизайн "Евридика".
- Проект „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка“, Професионална гимназия "Васил Левски"

През 2025 г. се изпълняваха дейностите съгласно Договор за финансиране на инвестиция BG-RRP-1.007-0129-С01 "Обновяване и модернизация на детска градина "Ян Бибиян" в гр. Кърджали" по Националния план  за възстановяване и устойчивост. Извършено бе обновяване на сградния фонд и дворното пространство на детската градина.  Предстой доставката на оборудване за детското заведение. Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Модернизацията  на образователна инфраструктура в гр. Кърджали бе включена като мярка в Концепция за интегрирани териториални инвестиции  BG16FFPR003-2.003-0029 с наименование „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи”, с която Община Кърджали в партньорство с общините Ардино, Джебел, Черноочене и Стамболово кандидатства за финансиране по процедура BG16FFPR003-2.003 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)-2“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В мярка са включени:
1. „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Климент Охридски”;
2. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СУ „Вл. Димитров Майстора” в гр. Кърджали;
3. Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Васил Левски”.
Концепцията е одобрена и е в резервния списък по процедурата, като дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс.

	

	 
	
2.4.2.Реализация на проект/и за модернизация на детски градини и училища извън градски център.

      Поддържането и развитието на мрежа от  училища и детски градини в селата на общината  са част от мерките по задържане на населението и  работната ръка в общината. Проектите, включени в тази дейност са свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в селата от общината, както следва:
     1. ОУ с. Стремци.
     2. ОУ "Паисий Хилендарски" с. Перперек;
     3. ОУ "Максим Горки" и детска градина с. Чифлик;
     4. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и детска градина с. Глухар;
     5. ОУ „Христо Ботев” и детска градина с. Бойно;        
     6. ОУ "Иван Вазов " с. Костино;
     7. Училища и детски градини в  крайградските села.


	




Успешно реализиран проект по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. към МОН „Изграждане на нова спортна площадка в в УПИ I, КВ.8 - тангира на изток с улица, на юг УПИ за озеленяване, на запад с УПИ за озеленяване и север УПИ II за комплексно застрояване“, ОУ „Паисий Хилендарски” с. Перперек, общ. Кърджали. Изградена е спортна площадка за баскетбол и волейбол с ограда, разположена на площ 7 663м2.

	

	 
	
2.4.3.Реализация на проект/и за изграждане и оборудване на детски градини и училища. 

     Привличането на млади хора, както и задържането на квалифицираната работна ръка в общината в съответствие със заложените в Плана за икономическо развитие на общината  мерки  предполагат и създаване на подходящи условия и развиване на комплекси от детски градини и училища. Дейността включва реализацията на проекти:
     1. Строителство и оборудване на начално училище и детска градина в терен на недовършено училище в ж.к. ,,Възрожденци“.
     2. Изграждане на нови детски градини и ясли в гр. Кърджали

	В резултат на извършените ремонтни дейности в сградата на бивша Детска ясла №5 бяха създадени условия за здравословна и безопасна среда, както и за нормално физическо и психическо развитие на деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Обновената Детска ясла №5 в Кърджали започна своята дейност в началото на учебната 2025–2026 г., а официалното ѝ откриване се състоя през месец октомври. Яслата има капацитет за 64 деца и разполага с модерни занимални, спални помещения, кът за хранене, санитарен възел и външен асансьор за лица с увреждания.
Открита нова детска градина „Усмивка“ в кв. Възрожденци, гр. Кърджали, със застроената площ 1053 кв.м., и дворна площ 1967 кв.м. Детската градина е с необходимите налични ресурси и капацитет за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на 128 деца, разпределени в 6 групи, както следва:
· две яслени група с по 18 деца , общо 36 места;
· четири градински групи с по 23 деца, общо 92 места.

През 2025 година със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост са изградени и открити Стем центрове и кабинети по различни направления в училищата: СУ „Йордан Йовков“-гр. Кърджали; СУ „П.Р. Славейков“ “-гр. Кърджали; ПГ по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ “-гр. Кърджали; ПГ по облекло и дизайн „Евридика“ “-гр. Кърджали; ПГ по икономика „А. Константинов“ “-гр. Кърджали; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ “-гр. Кърджали и др.



	

	
	
2.4.4.Реализация на проект/и за  ремонт на физкултурен салон в училища и детски градини.

      Като част от модернизацията на образователната инфраструктура се предвижда и модернизация и ремонт на спортната инфраструктура в училищата и детските градини на територията на общината. Изборът и финансирането на проекти е свързано с наличието/отсъствието на проектна готовност за ремонт и изграждане на подобна инфраструктура.


	Успешно реализиран проект „Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон и пристройка – евакуационно стълбище към физкултурен салон на СУ „Владимир Димитров – Майстора”.
	

	2.5.Модернизация на здравната и социалната инфраструктура и подобряване на здравните и социалните услуги в общината.
	
2.5.1.Реализация на проекти за модернизация на здравните заведения в общината.

     Модернизацията на здравната инфраструктура  в общината се предвижда да се осъществи, чрез изпълнение на проекти за:
· ремонт, реконструкция и оборудване на лечебни заведения в общината;
· ремонт, реконструкция и оборудване на инфраструктура за осигуряване на съвременни, адекватни и качествени услуги в областта на детското здраве, вкл. инвестиция в детска ясла;
· логистична и институционална подкрепа за реконструкция, саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност и модернизиране на Държавна психиатрична болница, гр.Кърджали.
· логистична и институционална подкрепа за изграждане на модерна многопрофилна  болница ,,Сърце и мозък“ в гр. Кърджали.


	

През 2025 г. з се даде старт на реализирането на инвестиционен проект: „Изграждане на МБАЛ „Сърце и мозък“ Кърджали“.  по сключен договор между Община Кърджали и „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център” АД, гр. София, за покупко-продажба  по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на два броя урегулирани поземлени имоти – общинска частна собственост, находящи се в гр. Кърджали, парк „Арпезос-север. 

	


	
	
2.5.2.Реализация на проекти за създаване и модернизацията на социални услуги за хора в неравностойно положение.
     
    Проектите включени в тази дейност са свързани със създаването и функционирането на:
  1.Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания; 
  2.Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства; 
  3.Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения; 
  4.Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи.
  5.Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.
6. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания.
7. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция.
8. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания.
9.Център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания.


	     През 2024г. с Решение на Министерски съвет е одобрена Националната карта на социалните услуги, чието създаване е регламентирано в Закона за социалните услуги.  В Картата са включени всички социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет, и се определя максималният брой техни потребители.  

 В Концепция за интегрирани териториални инвестиции  BG16FFPR003-2.003-0029 с наименование „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи”, с която Община Кърджали в партньорство с общините Ардино, Джебел, Черноочене и Стамболово кандидатства за финансиране по процедура BG16FFPR003-2.003 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)-2“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. бе включена и мярка :
· Изграждане на социална инфраструктура за предоставяне на четири нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за възрастни хора-  два центъра за резидентна грижа за възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и се нуждаят от постоянни медицински грижи с общ капацитет 30 потребители и два центъра за възрастни хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи с общ капацитет 30 потребители.
Концепцията е одобрена и е в резервния списък по процедурата, като дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс.


	

	
	
2.5.3.Реализация на проекти за модернизация на социалните услуги в общината.

      Развитието на социалната инфраструктура и повишаването на качеството на социалните услуги изискват непрекъснато подобряване на социалните заведения в общината. Проектите по модернизация на социалните услуги включват:
   1. Основен ремонт и преустройство на сграда на бивш Тубдиспансер за предоставяне на услуги в общността.
    2. Обновяване на сграда и терен на Дом за медико-социални грижи за деца, за развиване на нови социални дейности.
   3. Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увреждане.
    4. Осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик.
    5. Рехабилитация на прилежащото пространство на Дом за стари хора и Дневен център "Надежда".
    6. Изграждане на социален учебно-професионален център.
   7. Създаване на Общностен център за ранно детско развитие.
   8. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на зависими хора.
   9. Реконструкция и модернизация на Дом за стари хора, кв. Студен Кладенец, гр.Кърджали.
   10. Изграждане на мобилна станция за медицинско обслужване по домовете в подкрепа на здравно и социално уязвимите групи.
   11. Пред проектно проучване на идеен проект за Създаване на иновативна мрежа за социален капитал.

	Община Кърджали продължава да предоставя качествени социални услуги за деца и възрастни, както в общността, така и в домашна среда. Това се извършва в отговор на възникнали нови потребности и съобразно променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.
Развитието на социалната инфраструктура и повишаването на качеството на социалните услуги изискват непрекъснато подобряване на условията и материалната база, с цел осигуряване на по-високо качество на предоставяните услуги.
През 2025 г. Община Кърджали успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“ Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1: „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.
В рамките на проекта беше създадена подходяща и ефективна социална инфраструктура, която позволява предоставянето на висококачествени услуги за потребителите. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова“  беше оборудван със съвременно техническо оборудване, обзавеждане, материали и консумативи за помещенията. Резултатите от проекта включват и повишаване на качеството на предоставяните социални услуги в Община Кърджали; увеличаване на удовлетвореността на лицата със зрителни увреждания, ползващи услугите на центъра; осигуряване на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа за лицата от най-уязвимите групи в общината.
   

Във  връзка с реформиране на Домовете за  стари хора, през 2025 г. се изпълняваха дейностите, включени в инвестиция BG-RRP-11.010-0050-C01 "Модернизиране и реформиране на Дом за стари хора в град Кърджали" по Процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора”,  с финансирани по  Национален план за възстановяване и устойчивост. Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. 

На 05.12.2025 г. бе сключен Договор BG-RRP-13.009-0113-C01 за финансиране на инвестиция "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрическо превозно средство за предоставяне на социални услуги в община Кърджали" с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията ще се изпълнява до 30.06.2026 г., като се предвижда инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в 9 съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на 1 електрическо превозно средство и свързана зарядна станция.

През месец декември 2025 г. бе подадено и предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели на инвестиции BG-RRP-13.011 „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ за закупуване на още  1 електрически автомобил и зарядна станция.
   В Концепция за интегрирани териториални инвестиции  BG16FFPR003-2.003-0029 с наименование „Концепция за прилагане на интегриран териториален подход за социално-икономическо развитие на пет общини от ареала на Източните Родопи”, с която Община Кърджали в партньорство с общините Ардино, Джебел, Черноочене и Стамболово кандидатства за финансиране по процедура BG16FFPR003-2.003 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)-2“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. бе включена и  мярка:
· Изграждане и оборудване на базиран в общността център за ранно детско развитие.
Концепцията е одобрена и е в резервния списък по процедурата, като дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс.

 
	

	2.6.Модернизация и развитие на спортната и културната инфраструктура в общината.
	
2.6.1.Реализация на проект/и за модернизация на сгради на културни институции-исторически музей, театър, балет читалища.

     Представлява рехабилитация и модернизация на културно-историческата инфраструктура в общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за културни организации и сгради на територията на общината, включващо:
   1. Основен ремонт на сграда и изложбени пространства на Регионален исторически музей, благоустрояване на прилежащото му пространство.    
   2. Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Регионална библиотека „Н. Вапцаров“.
   3. Пристройка, надстройка и реконструкция на народно читалище "Родопски фар", кв. Гледка.
   4. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект: Културен дом, гр. Кърджали.
   5. Ремонт / Реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Кърджали за създаване на Младежки център с вече одобрен проект за финансиране.
   6. Ремонт на сградата на Художествена галерия „Станка Димитрова”.
    7. Ремонт на читалищата в селата Звиница,  Стремци,  Глухар,  Перперек,  Широко поле,  Бойно,  Жинзифово,  Чифлик, Кобиляне.
    8. Ремонт и саниране на Тракийски дом, в град Кърджали.

	В процес на изпълнение са обектите:
Ремонт, оборудване и обзавеждане на Регионална библиотека „Н. Вапцаров“.
   Пристройка, надстройка и реконструкция на народно читалище "Родопски фар", кв. Гледка.
  Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект: Културен дом, гр. Кърджали.
   Ремонт / Реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Кърджали за създаване на Младежки център с вече одобрен проект за финансиране.
   Приключи ремонта на сградата на Художествена галерия „Станка Димитрова”.




През 2025 г. се изпълняваха  следните Договори за финансиране на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост: 
· BG-RRP-4.020-0191-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дом на културата“ в град Кърджали“;
· BG-RRP-4.020-0189-C01 от 26.04.2024 г. за инвестиция "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ в град Кърджали.
· BG-RRP-1.008-0001 "Изграждане на младежки център в град Кърджали". 
Изпълнението на тези инвестиции ще продължи до 30.06.2026 г.


С цел осигуряване на финансиране, модернизацията на културната инфраструктура  бе  включена като дейност в  Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Минало, Настояще и Бъдеще ЗАЕДНО за Кърджали! Изпълнение на интегрирани инвестиции за балансирано социално-икономическо развитие и туризъм, създаващи една по-устойчива и по-добра жизнена среда!”, с която Община Кърджали като водещ партньор кандидатства по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В дейността се предвижда основен ремонт  и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на Регионален музей Кърджали  и художествената галерия „Станка Димитрова“
Към днешна дата концепцията е в резервния списък по процедурата и дейностите по ПРР може да бъдат финансирани при освободен финансов ресурс след 2026 г.


	

	
	
2.6.3.Изграждане и съоръжения в общинския център. рехабилитация на спортни съоръжения.
 
       Представлява рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за спортните организации и сгради на територията на общината. Дейността представлява рехабилитация и модернизация на градски спортни площадки, включващо:
   1. Изграждане на площадка за спорт и отдих в близост до поликлиниката.
    2. Обновяване/ реконструкция на стадион Горубсо и Спортен к-с Арпезос .
    3. Изграждане на спортни площадки с изкуствена настилка в кв. „Веселчани“, кв. „Боровец“, кв. „Възрожденци" и кв. „Гледка“ в гр. Кърджали.
    4. Основен ремонт на спортна зала ,,Арпезос“ в гр.Кърджали с одобрен проект за финансиране.


	
Изградена многофункционална спортна площадка, в гр. Кърджали, ж.к. "Възрожденци"  в УПИ IX, КВ.181 по ПУП НА ж.к. "Възрожденци", гр. Кърджали,  ПИ с идентификатор 40909.113.230 по КККР на гр. Кърджали” по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 г. 
Одобрен Проект „Спортна площадка с фитнес уреди и спортни атракции на открито в кв. "Байкал", гр. Кърджали“ по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025г. 
Подадено проектно предложение Проект "Многофункционална спортна площадка в УПИ XII, кв.40 по ПУП на гр. Кърджали, кв. „Веселчане“, ул. „Мир“ №19 /ПИ с идентификатор 40909.124.445 по КККР на гр. Кърджали/" по Програма за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост 
Изпълнява се ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на спортен комплекс „Арпезос“ в размер на 3 600 000 лв. от държавния бюджет с Протоколно решение №47 от 13.11.2024 г.  на МС


	

	



	
2.6.4.Изграждане и рехабилитация на спортни съоръжения извън общинския център.

      Представлява рехабилитация и модернизация на спортната инфраструктура в Общината и осигуряване на модерно и съвременно оборудване за спортните организации и сгради на територията на общината, както следва:
  в селата  Стремци,   Перперек,  Миладиново,   Широко поле",  Звиница,   Глухар,  Бойно,   Костино,   Рани лист,   Енчец.
 
	

	

	
	
2.6.5.Подкрепа за реализация на проект за технологично обновяване на открит и закрит плувен басейн в общината.

           Подобряване на средата и условията за стимулиране на спортни дейности. Подобряване на здравословният начин на живот на населението. Свързано е с реконструкция и модернизация на наличната спортна инфраструктура и осигуряване на необходимото оборудване за масов спорт.

	

	

	
	
2.6.6.Приоритети  и стратегически цели на  културата.
 
          Свързано със:
  - Създаване на условия за подпомагане и развитие на културните процеси, на творческите  колективи,  така и по отношение съхраняване на традициите и българската национална идентичност;
  Превръщане на твореца в активен участник на създаване на съвременната култура;
  Създаване на нови културни пространства, до които всеки да има достъп с цел задоволяване на своите културни потребности;
  Утвърждаване мястото на българската култура като част от общата европейска и световна култура на човечеството;
  Превръщане на културата в стратегически ресурс за устойчиво социално и икономическо развитие;
-  Активно присъствие и участие на всички нива на неправителствения сектор; 
 Управление на културата, основано на участието на всички заинтересовани страни, с ясни функции и отговорности;
-Осигуряване на максимална публичност и прозрачност на управлението на културните процеси на национално и регионално ниво;
  Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в  общината чрез участие  в    европейски  проекти.

	Организирани и финансирани събития за популяризиране на българските традиции и национална идентичност, включително фестивали и изложби.
-Реализирани инициативи за стимулиране на творците, като национални конкурси, изложби и проекти, целящи включването им в създаването на съвременни културни продукти.
-Обновени културни центрове, зали и галерии, достъпни за широката общественост.
-Увеличено използване на мобилни културни инициативи, изложби, които достигат до малки населени места.
-Участие на български артисти и културни проекти в международни форуми, фестивали и изложби.
-Културният туризъм се развива активно, като се създават нови маршрути и се увеличава посещаемостта на културни обекти.
 Културният сектор се утвърждава като значим фактор за социално-икономическото развитие, стимулиращ местните общности.
-Подкрепени множество неправителствени организации, които допринасят за развитието на културния живот на местно и национално ниво.
Проведени обществени обсъждания и консултации с граждани и организации за културни политики и проекти, чрез Обществения съвет по култура.
-Създаване на достъп на гражданите за информиране на обществото за текущите културни инициативи и прояви, чрез сайта на община Кърджали и онлайн платформата https://visitkardzhali.com/
	

	
	
2.6.7 Популяризиране на  обществени събития и фестивали.
         Дейността е свързана със:
    - Използване  на  потенциала и  богатото  културно наследство на града и региона  за увеличаване привлекателността на Кърджали като туристически център;
 - Социализиране на  паметниците  на културата,  развитие  на културни  маршрути, създаване на рекламни материали в партньорство с гражданския сектор;
    - Разнообразяване престоя  на  туристите   и осигуряване на  публика  за  вече  известен  на  кърджалийци  репертоар със  своите  фестивали:
   -  фестивал  на  изкуствата  „Перперикон”;   
   -  фестивал  на  „Терлика”;
   -  „Емона – Рок” фест; и „Арпезос рок  фест “;   
   - Национален  етнофестивал „Кърджали -  столица на  толерантността; 
   -  Международен  фестивал на  приятелството;  
   - фестивал на  детското  творчество  „Петя Караколева“; 
   -  Национален     Тракийски  събор.
   -  Национална ученическа конференция по история.
	Община Кърджали постигна значителен напредък в популяризирането на обществени събития и фестивали, използвайки богатото си културно наследство и активно сътрудничество с гражданския сектор.
Културната дейност през 2025 г. бе насочена към обогатяване на културния живот на гражданите, опазване на местните традиции и насърчаване на творческите инициативи.  С разнообразие от събития и програми общината активно работи за развитието на културния сектор и за привличане на общественото внимание към местните таланти. Жителите на нашия град ценят културата, изкуството и това са елементи, които обединяват хората:
· Читалищата успешно развиват своята дейност, като запазват традициите, бита и културата на населеното място. Много от тях се включват в събитията от календара на Община Кърджали
· Продължи работата на школите на Общински център за култура и младежки дейности с деца и младежи, които показаха значителен успех в обучението и развитието на таланти.
· Продължиха традиционните изложби на Дружеството на художниците по повод Великден, 24- ти май, Деня на Кърджали и Коледно-Новогодишните празници. 
·  Градът ни бе домакин на различни фестивали като Националния фолклорен фестивал по танци „Перпера“,  Европейския екологичен фестивал. През отминалия период общината предостави финансова и логистична подкрепа на местни  творчески инициативи. Организирани бяха изложби, посещения на танцови ансамбли в чужбина, платформи за нови таланти, които да представят свои творби пред по-широка аудитория.
· Организира се второто издание на инициатива на общината  Дни на приятелството. Събитията, включени в календара, обединиха културата, спорта и традицията в духа на приятелството, сътрудничеството и приемствеността между поколенията. Програмите бяха създадени с мисъл за всички – деца, младежи, възрастни. Те бяха послание към мира, към разбирателството между етноси и култури, към ценността на приятелството в съвременния свят, защото вярваме, че приятелството е мостът, по който вървим напред заедно. Културната програма включваше: Популяризиране на българските земеделски производители и местното производство - изложения на местни млечни и фермерски продукти чрез фермерски базар, фолклорна програма с участието на  самодейни състави при народни читалища в град Кърджали, училищни състави, танцови школи и любими ансамбли от региона, изложения на български народни носии от всички фолклорни области, алея на занаятите, концерт на представителен танцов ансамбъл „Орфей“ и детски танцов състав „Орфейче“ при Дом на културата – Кърджали и концерт на Росица Пейчева. В парк „Арпезос- Север“ бе изградена сцена, на която всеки уикенд, през месец юли, имаше събития за всички възрасти: концерт-спектакъл „Научи ме да обичам“- Танцово-музикална сцена „Назъм Хикмет“, ТМФЦ – Разград, „Искри от спомени и още нещо“- музикален състав „Кадрие Лятифова“ на ТМЦ – Кърджали, лятно кино- „Защото обичам лошото време“ (семеен)- Първо издание на София Филм Фест, концерт на Диогенис, куклен театър на открито- ТМЦ – Кърджали, вечер на магията на цирковото изкуство – илюзия, жонглиране, кристал баланс, магии, лятно кино- „Потоп“ (анимация, семеен)- Първо издание на София Филм Фест, концерт на Тони Димитрова, участват още артистите от Музикален театър към Дом на Културата, град Кърджали, концерт „Млади таланти“, представен от талантите от град Кърджали, лятна дискотека с DJ PeppyStar с хитове от българката и световна класики, концерт на Белослава, както и спектакъл „Пламъци на съдбата“, които съставите от Общински център за култура и младежки дейности  представиха на Археологически комплекс „Перперикон“.
· Дните на Кърджали преминаха под разнообразието на събития за всеки: Изложба „Избрано“ Международен фото салон – изложба, Балканска среща на писателите, представяне на Костадина Костова и книгата „Трифена“, концерт на Торино и Пашата, Мюзикъл „Червената шапчица“ представиха талантите от Дом на културата Кърджали, спектакъл „Формата на нещата“, режисьор: Кристияна Бояджиева и в ролите: Яна Маринова, Йордан Ръсин, Яна Кузова и Теодор Папазов, спектакъл и концерт „Виновни“ на Мариана Попова и Веселин Плачков, с участието на музикалната група “No More Many More”, фермерско изложение на местни, млечни и фермерски продукти от български производители, надиграване на танцови състави и концерт на фолклорните изпълнители Сестри Диневи и шествие до театъра, където се проведе Х-ти Национален фолклорен фестивал „Перпера“, концерт на Атанас Колев и Боро Първи, а ОДК се включиха в празничната програма с фотоизложба „Кърджали- почитай миналото, гради бъдещето“ и открита сцена на талантите на град Кърджали, имаше още традиционната изложба на Дружеството на художниците в град Кърджали и Празничния концерт на съставите към Дом на Културата Кърджали
· Месец декември носи коледно- новогодишен дух, а подготвената програма обедини читалищата: НЧ „Тракия- 2009“, НЧ „Обединение 1913“ и НЧ „Родопски фар 1938“ , които подготвиха коледни концерти със своите състави, Театрално- музикалния център представи няколко постановки за най- малките, Дом на културата ни зарадва с традиционния концерт- „Весела Коледа“. Традицията бе продължена и тази година Дружеството на художниците отново реализира своя изложба. Община Кърджали организира коледен концерт с участието на детските градини от Кърджали преди тържественото запалване на коледните светлини. В навечерието на Коледа Мариана Попова зарадва кърджалийци в концерт в театъра, а  сцената бе споделена и с множество местни дарования – певци, музиканти и танцьори, които доказаха, че Кърджали има с какво да се гордее. Присъствието им превърна концерта в истинска музикална феерия и символ на приемственост и подкрепа
През 2025 г. Община Кърджали успя да постигне значителен напредък в областта на културата, като съчета стратегическия си подход с активно участие на гражданите и местните организации. Реализираните проекти и събития затвърдиха Кърджали като културен и туристически център с важно място на националната и международната сцена.
Град Кърджали се затвърди като град на толерантността и културното разнообразие.
	

	
	

2.6.8.  Развитие и популяризиране на спорта:
 Дейността включва:
         Реализиране на програми в образователните институции за пълноценно участие от ранна училищна степен в спортни, социални и доброволчески дейности; проследяване на ефектите и коригиращи действия.
· Реализиране на програми и инициативи, включващи участието на деца и ученици в спортни дейности.
· Разширяване на мрежата от спортни клубове и организации при реализиране на спортни програми, инициативи и дейности.
· Повишаване качеството на предлаганите спортни услуги, дейности и социални възможности за стимулиране на интереса и търсенето на занимания с физически упражнения и спорт-интегриран подход  и координация на усилията и ресурсите от страна на всички институционални партньори.
· Създаване на спортна карта на Кърджали, обобщаваща информация от събития, програми и ресурси на всички институционални партньори, реализиращи дейности в областта на ФВС
· Въвеждане на Програма “Ваканция”- информираност и достъпност за възможности за практикуване на спорт в свободното време;
· Изграждане на семейно ориентирани многоспортови общински центрове за спорт, здраве и рекреация – ПЧП
· Въвеждане на интерактивни подходи и комуникационни средства, базирани на интернет стратегии за насърчаване на заниманията с физически упражнения и спорт.Създаване на специализиран уебсайт, предоставящ непрекъснато обновявана информация за възможности за спортуване, добри практики, спортни събития, информационно-образователни материали, виртуални общности на спортуващи от различни социално-възрастови групи
· Увеличаване на източниците за финансиране развитието на физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен контрол върху разходването на финансовите средства по предназначение.
·  Предоставяне на стипендии за най-изявените деца спортисти.
·  Създаване на предпоставки за развитие на спорта в малките населени места, чрез организиране на различни спортни мероприятия и инициативи по време на събори, чествания и други празници.

	Проведени Общински ученически игри по футбол, баскетбол, волейбол и тенис на маса.
Реализирани 51 мероприятия по Спортен календар.
С по голяма обхват на участници бяха мероприятия организирани с различни спортни клубове:
През месец май беше проведен детски футболен турнир съвместно с  Футболна академия „Арда 1924“ с над 800 участници от страната;
Беше организиран футболен турнир за „Дни на приятелството“ с участието на местни клубове с близо 150 деца;
На 25 юни за беше даден старт на голям Международен турнир по тенис на корт съвместно с тенис клуб „Кърджали“ с участието на състезатели от България и Турция;
През месец септември беше организиран кръг от Републиканско първенство по силов трибой съвместно със спорен клуб по силов трибой „Юнак – Кърджали“. В състезанието взеха участие над 130 състезатели от 10 различни клуба от страната;
За деня на Кърджали беше организиран Международен турнир по шах с шахматен клуб „Арда“ с участието на 200 шахматисти от 12 различни държава.
На стадион „Арена Арда“ се проведе традиционен турнир детски турнир с участието на клубове от областта. По – късно  се проведе футболна среща за ветерани от „Арда Кърджали 1924“ и ФК „Комотини“ Подпомогнати финансово 20 спортни клуба  за  участието си  в  Държавните първенства на Р България, както и  международни  състезания и  турнири в размер на 200 000 лв.

Осигурени парични награди за най-изявените спортисти.
	

	2.7.Опазване и възстановяване на околната среда в общината.
	
2.7.1.Подкрепа за отговорно управление на отпадъците.

      Подобряването на средата и условията за живот са свързани с осигуряване на безопасни условия за живот при опазване на околната среда. Проектите в тази дейност са свързани с оползотворяване на отпадъците в общината и включват:
    1. Изграждане на 4-та и 5-та клетка на регионалното депо и инсталация за сортиране и компостиране.
    2. Премахване на нерегламентирани сметища на територията на община Кърджали.
    3. Закриване на съществуващи складове с опасни отпадъци (пестициди).
    4. Оптимизация на процесите на сметосъбирането  на територията на града и населените места.

	    1. В процес  на изграждане са 4-та и 5-та клетка на регионалното депо и инсталация за сортиране и компостиране.
    2. Нерегламентираните сметища от битови и строителни отпадъци са сериозен проблем с екологични и социални последици. Зачестяват случаите на нерегламентирано изхвърляне на битови, строителни и производствени отпадъци на територията на община Кърджали. В тази връзка постъпват основателни сигнали от институции и граждани за образувани нерегламентирани сметища в града и в останалите населени места. По всеки един сигнал се извършва проверка на място и се предприемат мерки за своевременно почистване на замърсените терени.
    3. Не са закрити съществуващи складове с опасни отпадъци (пестициди).
    4. Сметосъбирането и сметоизвозването са регулярни, трудоемки и поглъщащи сериозен ресурс задачи. Едно от иновативните решения в тази посока е умното сметосъбиране, на принципа „замърсителят плаща“, което предстои да се въведе в община Кърджали.

През 2025 г. се извърши рекултивация на клетка 1 на регионалното депо, която се  финансира по Договор за БФП BG16FFPR002-2.002-0007-C01, "Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград" по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.  Изпълнението на проекта ще  приключи през  март 2026 г.

	

	
	
2.7.2.Подкрепа за управление на рисковете от наводнения, пожари,  свлачища.

      Проектите в тази дейност са свързани с превенция от различни бедствия в общината и включват: 
     1. Възстановяване на подпорна стена на ОУ „Максим Горки”, с. Чифлик и оградата на ЦДГ "Чайка" гр. Кърджали.
      2. Възстановяване на подпорна стена до сградата на Кметство с. Чифлик.
     3. Укрепване на устой на мост при км. 0+031 на местен път KRZ 2351 (ІІІ-5071 Чифлик - Стремци - Черноочене)- с. Люляково и корекция на корито на р. Перперешка.
      4. Възстановяване и укрепване на десен бряг на р. Боровица в района на с. Ненково.
      5. Възстановяване и укрепване на ляв бряг на р. Арда в района на яз. Студена (от Ардински мост до ПСОВ-Кърджали).
     6. Възстановяване и укрепване на Горен яз. на Водното огледало в  гр.Кърджали (от Пешеходен мост до бивш Бетонов център на Хидрострой-Кърджали).
     7. Изграждане на прагове по р. Перперешка при селата Горна крепост,  Мургово,  Чифлик и  Перперек.
     8. Укрепване и ремонтни работи на микроязовир в землището на селата Невестино, Иванци, Рани лист.
     9. Подмяна на спирателен кран и изпразнителна шахта на микроязовир в землището на селата Соколяне и Ястреб.
    10. Подмяна на спирателен кран, ремонт на изпразнителна шахта и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Висока Поляна и на микроязовир в землището на с. Мургово.
     11. Основен ремонт на преливник, изпразнителна тръба и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Жинзифово.
     12. Ремонт на микроязовири на територията на община Кърджали.

	Извършени:
Възстановяване на подпорна стена в кв. „Веселчане”, гр. Кърджали.
Основен ремонт на преливник, изпразнителна тръба и изграждане на нова шахта на микроязовир в землището на с. Жинзифово.
Възстановяване и укрепване на ляв бряг на р. Арда в района на яз. Студена (от Ардински мост до ПСОВ-Кърджали
	

	
	
2.7.3.Подкрепа за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на общината.
   
       Реализиране на мерките и дейностите, включени в актуализирана общинска Програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ). 
     


Реализация на проект ,,За по-чист въздух“ по Програма ,,Околна среда“ за безвъзмездна подмяна  на топлоуреди на твърдо гориво - дърва и въглища с алтернативни екологични източници на отопление.
     










Предстои кандидатстване за реализация на проект по мярка ,,Зелени мерки в градска среда“ по програма ,,Околно среда“.

	1. От 2025 г. се изпълняваха дейностите, включени в Договор за БФП BG16FFPR002-5.001-0018-C01, проект "За по-чист въздух в община Кърджали!". П о проекта бяха проведени информационни кампании и кампании за набиране на заявления от жители да община Кърджали, желаещи да подменят отоплителни уреди с твърдо гориво с екологосъобразни отоплителни уреди/системи.
 Проектът ще се реализира до май 2029 г., като по проекта се предвижда подмяна в  3 822 отоплителни уреди с твърдо гориво с екологосъобразни отоплителни уреди/системи. 

2. На 03.11.2025 г. бе подписан Договор за БФП BG16FFPR002-5.009-0001-C01 по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и стартира реализирането на проект „Изграждане/надграждане на зелената инфраструктура за намаляване на вторичното разпрашаване в градска среда в регулационните граници на урбанизираните територии на гр. Кърджали, общ. Кърджали“. Проектът ще се изпълнява до август 2028 г. като по проекта се предвижда изграждането на алеи/пътеки от бетонни перфоплочи на тревна фуга, поставяне на паркинг колчета и озеленяване на избраните терени - 12 бр. терени, общинска собственост, с обща площ 29,44 дка.










	

	
	
2.7.4..Подкрепа за опазване на биоразнообразието.

        Дейността е свързана с поддържане и опазване на биоразнообразието на зони от Натура 2000, в рамките на общината. 
        Приоритетно се предвижда създаване на специални зони за наблюдение на прелетните птици, информационна зона за деца и пр., които ще подобрят познанията на жителите на общината за биоразнообразието в общината.


2.7.5. Изграждане на приют за кучета и регулиране на популацията на кучетата в общината и региона.

        Дейността включва изграждане на приют в района на с. Седловина. 


	


      В процес на изпълнение са дейностите по изграждане на приют за безстопанствени животни  в района на с. Седловина. 

	

	
ПРИОРИТЕТ 3
Подобряване на публичните услуги


	

	3.1. Повишаване качеството на административното обслужване и адаптирането му към потребностите на местно ниво.
	
3.1.1. Подобряване на дигитализацията на общината.

      Чрез разработването и повишаване броя на дигиталните услуги, което ще намали както времето за административно обслужване на жителите, така и ще намали документооборота и общинската администрация ще стане „по-зелена и по-устойчива“.

	


	

	
	
3.1.2. Дигитализация на общинските регистри.

      Свързана е със създаване на дигитален архив в общината, така че наред с горната под-мярка, да доведе до бърз отдалечен достъп до всички необходими документи и регистри, които се създават и поддържат от общинската администрация. 
      Проектите включват:
     1. Създаване и надграждане на Географска информационна система /ГИС/ за съхраняване, анализ и визуализация на данни.
     2. Изграждане на електронен кадастър.
     3. Привеждане на Общия устройствен план /ОУП/ в цифров вид.       
     4. Цифровизация и попълване на поземления кадастър на гр. Кърджали.
      5. Изготвяне на кадастрални карти на населените места от общината.
      6. Паспортизация и енергийно обследване на обекти общинска собственост.
      7. Цифровизация на публичните регистри и учреденския архив на общината.

	
	

	3.2.Повишаване качеството на образование и адаптирането му към потребностите на местния пазар на общинската администрация.
	
3.2.1. Подкрепа за реализация на проекти за дигитализация на детски градини и училища.

     Дигитализацията на местното образование чрез изграждане на СТЕМ стаи и осигуряването на равен достъп на всички ученици до технологични ресурси е важна мярка, изискваща създаване на СТЕМ-среда, т.е. нова методика за иновативно и практически ориентирано обучение. Включващо подходящо оборудване от по-висок клас, учебно съдържание, квалификация на преподавателски екип. 
     Това е свързано с повишаване на качеството на регионалното образование и осигуряване на равен достъп до образователни услуги.

	На 29.12.2025 г. бе подписан Договор за БФП BG05SFPR001-1.004-0086-C01 по Програма „Образование“ 2021-2027 г. и стартира реализирането на проект „Заедно за децата - образование без граници“. 
Чрез дейностите, заложени в проекта, ще бъде подобрена интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда между 150 деца от 3 образователни институции (3 детски градини), с различна концентрация на уязвими групи. Планираните дейности ще насърчат създаването на ефективни мултикултурни общности между населението на община Кърджали, 3 образователни институции, 1 читалище и един футболен клуб.
Проектът ще се изпълнява до януари 2028 г.
През 2025 година със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост са изградени и открити СТЕМ центрове и кабинети по различни направления в училищата: СУ „Йордан Йовков“-гр. Кърджали; СУ „П.Р. Славейков“ “-гр. Кърджали; ПГ по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ “-гр. Кърджали; ПГ по облекло и дизайн „Евридика“ “-гр. Кърджали; ПГ по икономика „А. Константинов“ “-гр. Кърджали; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ “-гр. Кърджали и др.

	

	
	
3.2.2. Подкрепа за реализация на проекти за повишаване компетентността на преподавателите.

       Дейността включва:
      - Хоризонтална подкрепа за повишаване на уменията, капацитета и непрекъсната квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти, преподавателите и образователните ръководители/мениджъри в предучилищното и училищното образование.

	


	
	3.4.2. Подкрепа на проекти за социално включване на хората с увреждане в социалния живот на общината
	



	3.3. Повишаване на качеството на здравеопазването, включително чрез съвременни медицински технологии и квалифициран персонал.
	
3.3.1. Подкрепа за реализация на проекти за повишаване компетентността на доболничния персонал.

        Дейността включва:
        -Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на работещите в системата на местното здравеопазване за придобиване на специфични за този сектор умения. Мерки за повишаване на компетентността и уменията на доболничния персонал.


	


	

	3.4. Подобряване качеството и диверсификация на социалните дейности и услуги и в културните обекти.
	
3.4.1 Реализация  на проекти за въвеждане на нови социални услуги за хората в неравностойно положение.

      Дейността включва:
Подобряване качеството на предоставяните социални услуги и развитие на нови, иновативни социални услуги, чрез дейности за обучение и развитие на кадрите в социалните услуги, реформиране на Дом за  стари хора,  предоставяне на услуги за ранно детско развитие, предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги за деца, младежи  и техните семейства. 
Въвеждане на интегрирани подходи при предоставянето на социални услуги, както
и развитие на интегрирани услуги в съответствие с реформата в областта на социалните услуги.

	В Община Кърджали се изпълнява проект „Укрепване на общинския капацитет в община Кърджали“ Дейностите по проекта включват обучения за 40 души – служители на общината и на социалните услуги за повишаване на техния професионален капацитет. По проекта са назначени 4 социални работници. Задълженията на социалните работници са свързани с: информиране и консултиране на лицата, относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване; условията за заплащане и пълно и частично освобождаване от заплащане на такса за ползване на социални услуги; Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална услуга/и; Подпомагане прилагането на Закона за личната помощ (ЗЛП) при предоставяне на Механизъм „Лична помощ“; Подпомагане прилагането на Закона за социалните услуги (ЗСУ); Подпомагане прилагането на Закона за хората с увреждания (ЗСУ); и др. 

В Община Кърджали се изпълнява проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“, който има за цел да осигури социално включване и равни възможности за децата в община Кърджали, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).


	

	
	
3.4.2. Подкрепа на проекти за социално включване на хората с увреждания в социалния живот на общината.

      Дейността включва:
Реализиране проекти за насърчаване на
социалното включване на уязвимите групи (хора с увреждания, възрастни хора и
деца, лица и семейства в неравностойно положение, бездомни лица и др.). Осъществяване на дейности за осигуряване на достъпна среда за живот за хората с увреждания в съответствие с изискванията на националното законодателство, прилагане на интегриран подход на подкрепа и индивидуализиран подход –обучение, включване в заетост и мобилни услуги.
	В община Кърджали се изпълнява проект "Иновативни здравно-социални услуги в община Кърджали“. Основната цел на проекта е да се подобри предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване и изграждане и прилагане на иновативен модел за дистанционен мониторинг на здравословния и психосоциален статус на хора с хронични заболявания и трайни увреждания, както и самотноживеещи възрастни в невъзможност за самообслужване (или най-уязвимите групи от населението) на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии.


	

	ПРИОРИТЕТ 4
Развитие на туризъм, интегриращ природните ресурси в община Кърджали

	

	4.1. Модернизиране и диверсифициране на услугите на общинския туристически информационен център
	
4.1.1. Създаване на локални туристически информационни центрове.

        Изграждане на ТИЦ като мярка за популяризиране на наличните публични туристически активи и свързани с тях туристически услуги, популяризиране на културното наследство и културните услуги, популяризиране на природното наследство и екотуризма  в община Кърджали.      
      Подкрепа за интегрирано териториално развитие насочено към развитие на регионалната екосистема. 
      Преодоляване на териториалните дисбаланси, привличане на инвестиции и постигане на устойчиво икономическо развитие.

	Функциониращ Туристически информационен център с местонахождение бул. „Беломорски“  54, бл.Младост 2 и с предвиден персонал от 2 щатни бройки.
	

	
	
4.1.2. Дигитализиране на маршрути за посещения на туристическите обекти.
   
     Дейността включва:
     -Изграждане на виртуални модели и дигитализация на туристическите обекти, представяни както в ТИЦ, така и в Исторически музей, община и др..

	Официален уебсайт visitkardzhali.com за рекламиране на Кърджали и неговите туристически забележителности.
	

	
	
4.1.3. Подкрепа за проекти за туристическа реклама на община Кърджали.

      Дейността включва:
      -Подкрепа за местните и регионалните заинтересовани страни за валоризиране на потенциално ценни туристически обекти/експертиза, включително чрез създаване на постоянни туристически пътеки или разработване на етикети за качество за високи постижения в услугите, насърчаване и маркетинг на туристическото предлагане и т.н. Подкрепа за интегрирано териториално развитие насочено към развитие на регионалната екосистема. Преодоляване на териториалните дисбаланси, привличане на инвестиции и постигане на устойчиво икономическо развитие.
      В тази дейност се включва финансиране на различни прояви, включващо.:
    1. Участие в туристически борси;
    2. Провеждане на промоционални събития за популяризиране на дестинацията. 

	Рекламиране на туристическите обекти в национални медии, туристически списания и изложения и в социални мрежи.
	

	4.2. Прилежаща туристическа инфраструктура.
	
4.2.1. Реализация на проекти за изграждане на туристически зони около водните обекти.

     Дейността е:
     -Свързана с оползотворяване на потенциала на водните обекти в общината да привличат туристи. Тук се включват предимно инфраструктурни мерки, свързани с изграждане на необходимата прилежаща инфраструктура около водните обекти, т.н. зона за отдих. 
     -Част от тези инфраструктурни проекти могат да бъдат реализирани от общинската администрация, но част от тях (например, лодкостоянки на язовирите Кърджали и Студен кладенец, рибна борса и тържища и др. подобни идеи) са проекти с голямо обществено значение, да се реализират чрез публично-частно партньорство.

	
	

	
	4.2.2. Изграждане на екопътеки. 

           Дейността включва:
           -Изграждане на еко-пътеки, обикалящи водните пространства с необходимото обезопасяване и знаци.
	
Маркирани и почистени маршрути:
1.	Пещера Утробата
2.	Каменната сватба
3.	Екопътека „Шампион“
4.	Средновековна крепост Моняк 
5.	Лисиците и Чит кая.
6.	Връх Бездивен – най-високата точка в община Кърджали (1140 метра). 
7.	Екопътека „Райски изглед“ 
8.	Връх Чиляка

Поставени указателни и туристически табели в началото на маршрутите на:
1.	Връх Бездивен
2.	Капак Кая
3.	Пещера Утробата
4.	Райски изглед
5.	Юрен Кая и каменния мост при село Ненково.
	

	
4.3. Подкрепа развитие на туристическия бизнес, социализация на туризма, инфраструктура и подобряване подхода към туристическите обекти.
	
4.3.1. Реализация на проекти за изграждане на туристическа инфраструктура и туристически велоалеи.

      Дейността включва:     
      -Определяне на статут и граници на туристическите обекти на територията на Община Кърджали. Реставрация и консервация на културно – историческите ценности. Благоустрояване и консервиране на културно – исторически обекти.
Изграждане на велосипедни маршрути. Изграждане на необходима велосипедна инфраструктура, включително мерки за безопасност, пунктове за първа помощ и обслужване, сигнализация и др. Осигуряване на ефективни връзки и достъп до и от други видове транспорт, адаптиране на инфраструктурата. Осигуряване на подходящи услуги като: 
     -места за настаняване, изхранване, почивка;
     - велосипедни услуги;
     - предварителни резервации и друга подкрепа.         
     Включва изграждането на необходимата инфраструктура за развитие на велосипеден транспорт –велосипедни алеи, паркинги за велосипеди, специализирани пътни знаци, сигнализация и др..

	

Изготвено геодезическо заснемане на Средновековна крепост Моняк и Средновековна крепост Вишеград за определяне на статут и граници.











	

	
	
4.3.2. Реализация на проекти за експониране на паметниците от културно-историческото наследство.

      Дейността включва:
      -Популяризирането на туристическите обекти изисква те да бъдат подготвени, за масово посещение. В тази дейност са включени:
      1. Експониране на паметниците от културно - историческото наследство (средновековните крепости Моняк и Вишеград).
      2. Експониране на тракийското светилище "Утробата" край с. Ненково.
      3.Социализация и популяризиране на Стремските лабиринти.
      4. Експониране на природните забележителности:  Каменната сватба и Каменните гъби.
      5. Използване на Водното огледало и заобикалящия го терен за създаване на нови туристически атракции.
     6.Изграждане на инсталация за художествено осветление на Водното огледало.
     7. Основен ремонт на сграда и изложбени пространства на Регионален исторически музей, благоустрояване на прилежащото му пространство.
      8. Осигуряване дейността на изградения  посетителски център на археологически комплекс  "Перперикон".

	Осигуряване дейността на изградения  посетителски център на археологически комплекс  "Перперикон" чрез Звено „Посетителски информационен център“.

Извършен Основен ремонт на сграда на художествен отдел „Станка Димитрова“ към РИМ -Кърджали

	

	
ПРИОРИТЕТ 5
Териториално сътрудничество и изграждане на мрежи за партньорство.


	
	
5.1. Подкрепа за реализация на проект за повишаване мотивацията и компетентността на общинския персонал.
 
         Дейността включва:
         - Мерки за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация  на общинските служители.
        - Разработване и внедряване на мерки за усъвършенстване на системата за мониторинг, контрол и оценка на качеството на професионалната подготовка на служителите с акцент върху новите подходи в работата на администрацията.
       -  Периодичен анализ на мотивацията на работещите в администрацията и определяне на мотивационния климат.

	

	
	
5.2. Подкрепа за организиране и провеждане на традиционни фестивали, включени в културния  календар на общината.

          Дейността включва:
          -Подпомагане организирането на културни фестивали с национално и международно  участие.

	Организира се второто издание на инициатива на общината  Дни на приятелството. Събитията, включени в календара, обединиха културата, спорта и традицията в духа на приятелството, сътрудничеството и приемствеността между поколенията. Програмите бяха създадени с мисъл за всички – деца, младежи, възрастни. Те бяха послание към мира, към разбирателството между етноси и култури, към ценността на приятелството в съвременния свят, защото вярваме, че приятелството е мостът, по който вървим напред заедно. Културната програма включваше: Популяризиране на българските земеделски производители и местното производство - изложения на местни млечни и фермерски продукти чрез фермерски базар, фолклорна програма с участието на  самодейни състави при народни читалища в град Кърджали, училищни състави, танцови школи и любими ансамбли от региона, изложения на български народни носии от всички фолклорни области, алея на занаятите, концерт на представителен танцов ансамбъл „Орфей“ и детски танцов състав „Орфейче“ при Дом на културата – Кърджали и концерт на Росица Пейчева. В парк „Арпезос- Север“ бе изградена сцена, на която всеки уикенд, през месец юли, имаше събития за всички възрасти: концерт-спектакъл „Научи ме да обичам“- Танцово-музикална сцена „Назъм Хикмет“, ТМФЦ – Разград, „Искри от спомени и още нещо“- музикален състав „Кадрие Лятифова“ на ТМЦ – Кърджали, лятно кино- „Защото обичам лошото време“ (семеен)- Първо издание на София Филм Фест, концерт на Диогенис, куклен театър на открито- ТМЦ – Кърджали, вечер на магията на цирковото изкуство – илюзия, жонглиране, кристал баланс, магии, лятно кино- „Потоп“ (анимация, семеен)- Първо издание на София Филм Фест, концерт на Тони Димитрова, участват още артистите от Музикален театър към Дом на Културата, град Кърджали, концерт „Млади таланти“, представен от талантите от град Кърджали, лятна дискотека с DJ PeppyStar с хитове от българката и световна класики, концерт на Белослава, както и спектакъл „Пламъци на съдбата“, които съставите от Общински център за култура и младежки дейности  представиха на Археологически комплекс „Перперикон“.


	
	
5.3. Подкрепа на  Местни инициативни групи /МИГ/ за реализация на проекти за трансгранично сътрудничество /ТГС/.

          Дейността включва:
         - Подпомагане на туристическите дейности, свързаните сектори и индустрии, като средство за икономическа диверсификация и създаване на работни места в общината в съвместната работа с  МИГ ,,Стамболово – Кърджали 54“ и МИГ ,,Джебел – Кърджали“.

	През 2025 г. бе учредено и регистрирано Сдружение с нестопанска цел „МИГ Джебел-Кърджали 63“. 
Община Кърджали  подпомогна процеса на разработване на Стратегии за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на двете местни инициативни групи, а именно -  „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ и „МИГ Джебел-Кърджали 63“. 
Двете Местни инициативни групи кандидатстваха за финансиране на разработените Стратегии за ВОМР по процедура № BG06AFSP001-1.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. За покриване на критериите за подбор по процедурата, Община Кърджали предостави финансови средства на двете сдружения под формата на безлихвен заем за обезпечаване на дейностите, свързани с управлението, мониторинга и оценката на Стратегията.
Стратегиите на двете сдружения бяха одобрени за финансиране и предстои да се сключат Договори за изпълнението им.
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